AB Tresson har fått i uppdrag av styrelsen i Brf Tullen att utföra hel omläggning av yttertak, byte av all plåt samt nya takfönster m.m.

Arbeten påbörjas på Diligensvägen  74, 76 samt 100 övre torn.

Sedan fortlöper arbetet till 98,96,94 o.s.v. Arbetet på gård 1 beräknas ta c:a 1,5 år.

Arbetet på gård 4 beräknas starta under på 2016

Det kommer anslås tidsplaner i  portar samt läggas in på er hemsida.

- Den 7 april startar vi med ställningsbyggnationen och väderskyddet som täcker över yttertaken.

- Dem olika nivåskillnaderna gör att vi måste arbeta med dem övre delarna först och ta nedre delen på samma hus när den övre är färdig.

- Det kommer även att byggas en intagsbrygga för materialtransporter till taken

- Arbetsplatsområdet kommer att hägnas in med byggstängsel

- Trapptorn på ställning kommer att vara inklätt samt med dörr som är låst

- Vissa transporter av material kommer att ske inne på gårdarna

- Gräsytor kommer att tillfälligt användas som upplag vid ställningsmontage och demontage.

- Eventuellt kommer vissa tak över översta balkong behöva demonteras, avisering till berörda kommer att göras i god tid.

Information gällande Yttertaksbytet

När ställningen och väderskyddet är monterat, påbörjar vi rivningsarbetet av det befintliga yttertaket. Plåt, taksäkerhet, takpannor, papp, läkt och råspont rivs ända ner till takstolarna.

När detta är utfört görs en statusbesiktning av takstolarna därefter påbörjas arbetet

med det nya taket.

Ny råspont, underlagspapp, läkt, takpannor och all plåt på taken, taksäkerhet monteras, även

nya takfönster monteras.

Observera! Viss ställning kommer att finnas utanför era fönster men den kommer inte att vara klättringsbar

- För er egen säkerhet är det absolut förbjudet att vistas på byggnadsställningarna. Vi ber er vara extra vaksamma att barn inte klättrar på eller beträder byggnadsställningen.

Ett informationsmöte kommer att hållas, där är ni välkomna med era frågor om renoveringsarbetet.

För Gård 1. Infomöte 15/4 kl. 18.00-19.30.

Gård 4. Infomöte 22/4 kl. 18.00-19.30.

Vi skall försöka minimera eventuella störningsmoment och hoppas att ni skall ha överseende med våra arbeten.

Eventuella frågor gällande takrenoveringen besvaras av Tommy Henriksson/Dan Johansson

på telefon  08-603 88 65 eller tommy@tresson.se    dan@tresson.se

Med vänliga hälsningar,

Tommy Henriksson/ Dan Johansson